# Pi Model Doctor - Auto Configurator 实施方案 v3

最终验收规范修订版 · 本文定义产品边界、工程合同、安全规则与验收矩阵

# 0. 文档状态与规范用语

本文将原 v3 的方向性方案收敛为可执行、可测试、可验收的工程规范。实现与验收均以本文为准；若 Pi SDK、models.dev schema 或正式 models.json schema 发生变化，应先更新兼容性基线和本文，再扩展自动写入行为。

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 必须 / 不得 | 强制要求；不满足即验收失败。 |
| 应该 / 不应该 | 默认要求；如偏离，必须记录理由、风险与替代验证。 |
| 可以 | 可选能力，不作为基础验收阻断项。 |
| 运行时字段 | Pi 正式 schema 或 SDK 明确消费的字段。 |
| 兼容/策略元数据 | Doctor 自身用于解释、审计或 fallback 的信息；不得宣称 Pi 运行时一定消费。 |

版本基线：实现必须记录所依据的 Pi 版本、models.dev schema 版本/观测日期、PolicyCatalog schemaVersion 和 _piModelDoctor metadata version。

# 1. 核心定位、范围与非目标

## 1.1 核心定位

Pi Model Doctor 是 Pi 的模型配置与生命周期维护扩展。它不是无条件配置生成器，也不是 provider 行为的权威来源。其职责是：发现候选模型、归一化外部 metadata、生成保守的配置建议、检查配置漂移、在用户授权后安全修复，以及协助模型迁移。

自动发现 provider/model 候选，并明确匹配依据和置信度。

从 models.dev、Pi runtime/built-in metadata 和本地配置中补全模型知识。

维护 models.json，同时保护用户显式修改和未知字段。

将确定性差异作为 repair，将主观选择作为 recommendation。

对无法由 Pi 直接表达的能力生成 advisory policy 或 warning，而非伪装为已启用。

## 1.2 非目标

不保证 models.dev 中每个模型都能自动生成可运行配置。

不自动验证模型质量、吞吐、延迟或“最佳”模型；没有用户偏好时不得执行主观优化。

不自动删除 deprecated 模型。

不自动复制或迁移 API key、Authorization、OAuth、cookie、secret headers。

不替代 provider 官方文档，也不将 models.dev 视为唯一权威来源。

不对任意 endpoint 默认执行带凭据的主动网络探测。

## 1.3 能力结果分级

| 状态 | 定义 | 允许行为 |
| --- | --- | --- |
| resolved | 来源一致、身份明确、Pi 有正式表达方式。 | 可进入 managed repair plan。 |
| partially-resolved | 部分字段可表达，部分只能 advisory。 | 仅修复确定字段，其余 warning。 |
| advisory-only | 检测到能力，但 Pi 无直接控制字段。 | 只记录策略/提示，不宣称启用。 |
| unsupported | Pi 协议或 adapter 无法支持。 | 明确拒绝自动写入或生成保守 fallback。 |
| ambiguous | 存在多个 provider/model 候选。 | 必须要求用户选择，不得静默选首项。 |

# 2. 事实来源与优先级

配置值与事实判断必须区分“所有权优先级”和“可信来源优先级”。用户值优先保留，不代表其一定正确；Doctor 应报告冲突但不得静默覆盖。

## 2.1 所有权优先级

用户显式值
> 用户在 Doctor 写入后修改的 managed field
> Doctor 当前仍拥有的 field snapshot
> 新发现的 metadata 建议

## 2.2 metadata 可信来源优先级

用户明确声明的代理/endpoint 意图
> 已验证的当前 Pi runtime/provider metadata
> Pi built-in model/provider metadata
> provider 官方 metadata（如存在且可验证）
> models.dev catalog
> conservative fallback

来源冲突时必须生成 finding，记录来源和选择理由。models.dev 不得直接覆盖用户代理 endpoint、headers、temperature 或任意未知兼容字段。

# 3. Pi 集成边界与运行时生效

## 3.1 持久化与运行时注册必须分层

| 层 | 机制 | 语义 |
| --- | --- | --- |
| 运行时激活 | pi.registerProvider()、runtime registry 或受支持的 reload API | 影响当前 Pi 进程；不等同于持久化。 |
| 持久化 | JSONC-aware parser/merge + validated atomic write | 更新 agent directory 下的 models.json。 |
| 动态 catalog | provider refresh/context.store（若使用） | provider-specific；不得与 models.json backup 混为一谈。 |

不得把 pi.registerProvider() 描述为通用 models.json 写入 API。若目标 Pi 版本没有稳定的持久化 API，必须明确采用 parser/merge 作为持久化方案，不应保留含糊的“官方配置 API 优先”。

禁止 raw overwrite fallback：models.json 解析或验证失败时必须停止，不能通过裸 JSON 覆盖绕过安全检查。

## 3.2 写入后的状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| persisted-and-active | 配置已持久化且当前 runtime 已验证可见。 |
| persisted-reload-required | 配置已持久化，但当前 Pi 需要 reload/restart。 |
| persisted-runtime-activation-failed | 文件写入成功，但 runtime reload/registration 失败；必须清楚提示。 |
| not-persisted | 未写入，包括 dry-run、取消、授权失败、冲突或 I/O 失败。 |

命令成功信息不得只说“已添加”；必须说明持久化状态、backup 路径（脱敏）和是否需要 reload。

# 4. models.json 持久化与并发安全合同

## 4.1 默认路径

默认目标为 Pi agent directory 下的 models.json，应通过 Pi agent-directory API 解析，而不是假定所有平台都固定为 ~/.pi/agent/models.json。允许 PI_MODEL_DOCTOR_MODELS_PATH 仅用于测试或显式覆盖。

## 4.2 写入状态机

读取并解析 JSON/JSONC；验证 root、providers、models 和必要字段。

保存原始文件身份信息：内容 hash，并建议保存 mtime/inode。

基于当前文件生成 ChangePlan，不直接修改持久化文件。

输出 secret-safe proposal，并进行 UI 确认或 headless 授权。

确认后重新读取文件；若 hash 已变化，拒绝旧计划并要求重新生成，防止 lost update。

创建 timestamped backup；备份失败则停止。

在同目录创建权限受限的临时文件，写入、flush/fsync，并继承或收紧权限。

atomic rename 替换目标；失败时尽力清理 temp，并保留原始错误。

按运行时生效合同 reload/register/verify。

## 4.3 增量合并与字段保留

必须保留未知 top-level、provider、model 字段。

必须保留未涉及的 provider/model。

不得重排或重写与本操作无关的数据语义；格式化变化应最小化。

headers、apiKey、oauth、authHeader、temperature、endpoint override 和任意用户 compat 字段默认视为用户所有。

对 built-in provider、extension-registered provider、custom provider 和 proxy override 必须采用不同策略，不得一律复制成完整 provider。

## 4.4 Provider 分类与写入策略

| Provider 类型 | 默认策略 |
| --- | --- |
| Pi built-in | 优先使用 modelOverrides 或最小 override；避免复制整份 built-in catalog。 |
| models.json custom | 在现有 provider 中增量 merge。 |
| extension-registered | 运行时 metadata 只读参考；持久化前必须确认是否需要独立 models.json override。 |
| proxy override | endpoint/API/headers 视为用户意图，不自动还原官方 endpoint。 |
| unknown | 生成 advisory 或要求显式 endpoint/API，不猜测凭据。 |

## 4.5 Backup 与回滚

backup 包含与原 models.json 相同的敏感信息，文档必须明确提示。

backup 权限不得宽于原文件；新文件默认仅当前用户可读写。

必须支持同 timestamp 冲突 suffix。

应定义 retention：按数量或天数清理；清理必须是独立、显式、可配置行为。

回滚流程必须说明：验证 backup → 再备份当前文件 → atomic restore → reload/verify。

# 5. 字段所有权与 _piModelDoctor metadata

## 5.1 所有权模型

| 所有权 | 含义 | 自动修复 |
| --- | --- | --- |
| doctor-owned | Doctor 写入且当前值仍等于最后 snapshot。 | 允许。 |
| user-owned | Doctor 从未拥有，或用户已修改。 | 禁止覆盖，只报告。 |
| shared/advisory | Doctor 可提供事实或建议，但运行时含义依赖 provider。 | 仅在显式确认下修改。 |

## 5.2 必需 metadata

"_piModelDoctor": {
  "managed": true,
  "source": "models.dev",
  "lastCheck": "2026-08-01T00:00:00.000Z",
  "autoRepair": true,
  "version": 1,
  "providerId": "provider-id",
  "modelId": "model-id",
  "managedFields": ["contextWindow", "maxTokens"],
  "managedValues": {
    "contextWindow": 200000,
    "maxTokens": 32000
  }
}

只有当当前值仍等于 managedValues[field] 时，该字段才可自动更新。metadata schema 不兼容时必须降级为 user-owned 或重新建立所有权，不得假定可写。

_piModelDoctor 是 Doctor namespace；若 Pi runtime 不消费未知字段，应提供 stripDoctorMetadata 供 runtime-facing object 使用。

# 6. Discovery 与身份匹配合同

## 6.1 确定性匹配顺序

exact provider ID + exact model ID

exact provider identity + exact model name

exact normalized endpoint + exact model ID

显式维护的 alias mapping

返回 candidate list，由用户选择

部分匹配、substring、provider 首项或 catalog 首项不得直接进入写入计划。多个同分候选必须返回 ambiguous/model-selection-required。

## 6.2 Discovery 输出

每个候选应包含 provider ID/name、model ID/name、deprecated 状态、匹配依据、来源、adapter 状态和 capability resolution 等级。

UI 模式可使用选择器；headless 模式必须要求显式 model/destination。--yes 只授权写入，不得被解释为“允许静默选择首项”。

# 7. models.dev 与三类缓存合同

## 7.1 缓存文件语义

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| models-cache.json | 规范化完整 catalog、schema version、fetchedAt、ETag、Last-Modified。 |
| providers-cache.json | provider 摘要、env 名称、API、adapter、required header 名和已观测 capability 信号；不得存 credential value。 |
| policies-cache.json | 版本化 PolicyCatalog：adapter mapping、fallback、Pi-expressible mapping 和 unsupported/advisory 规则。 |

## 7.2 缓存状态机

| 状态 | 行为 |
| --- | --- |
| fresh-cache | local-first，不请求网络。 |
| forced/manual refresh | 发送条件请求；200 验证后原子替换，304 更新 freshness。 |
| stale + network failure | 继续使用有效 stale cache，显式 warning。 |
| no-cache + network failure | 返回 typed failure；add 仅在用户提供完整 endpoint/model/API 时允许保守 fallback。 |
| invalid cache | 安全失效，不将错误数据作为 catalog/policy。 |
| invalid network payload | 不得覆盖有效旧缓存；返回 invalid-catalog。 |

网络请求必须有 timeout、HTTP status 检查、AbortSignal 和 redirect/URL 安全策略。

cache write 必须 atomic，文件权限不得暴露敏感环境结构。

schema/version 不兼容必须安全失效并重新生成 policy。

背景 refresh 只更新 cache，不得写 models.json；session shutdown 必须停止 timer。

应加入 jitter 或跨进程协调，避免多个 Pi session 同时刷新；至少保证并发 cache write 不产生损坏。

项目自定义 models.dev endpoint 只有在项目已受信任时才可采用。

# 8. Universal Cache Capability Engine

## 8.1 概念分离

不得把 cache capability、客户端控制方式、计费、usage reporting、retention 和 session affinity 合并成一个布尔值。

NormalizedCache = {
  capability: { prompt, context, kv },
  control: { prompt, context, kv },
  pricing: { read, write },
  usageReporting: { readTokens, writeTokens },
  retention: { supported, values },
  sessionAffinity: { supported, format },
  confidence: "high" | "medium" | "low",
  source: "pi" | "provider" | "models.dev" | "fallback"
}

## 8.2 写入规则

只有 Pi 正式支持的字段才可写入运行时 compat。

检测到 pricing 不等于客户端可以开启 cache。

KV cache 通常是 provider/server 内部能力；若 Pi 无控制字段，必须标记 advisory-only。

Provider adapter 必须分别给出 prompt/context/KV 的 resolved/partial/advisory/unsupported 结果。

任何未知字段只能放入 Doctor policy namespace，不能宣称 Pi 会消费。

# 9. Universal Thinking / Reasoning Engine

## 9.1 归一化模型

NormalizedReasoning = {
  supported: boolean,
  controlType: "toggle" | "effort" | "budget" | "adaptive" | "unknown",
  levels: string[],
  defaultLevel?: string,
  canDisable?: boolean,
  minBudgetTokens?: number,
  maxBudgetTokens?: number,
  maxOutputTokens?: number,
  mappingConfidence: "high" | "medium" | "low",
  fallbackReason?: string
}

## 9.2 Adapter 要求

必须支持 toggle、effort、budget、adaptive 和 unknown fallback 的明确结果。

必须区分 reasoning budget 与模型 max output tokens，且验证 min ≤ selected budget ≤ max。

thinkingLevelMap 必须遵循 Pi 的 omitted/string/null 三态语义，并正确处理 unsupported holes、xhigh/max opt-in 和不可关闭模型。

Anthropic adapter 必须区分 legacy budget thinking 与 adaptive thinking，不得对所有 Anthropic 模型固定写 budget payload。

Google adapter 只有在对应 Pi API/字段正式支持时才生成 thinkingConfig。

OpenAI/OpenAI-compatible adapter 必须使用 Pi 正式支持的 thinkingFormat、supportsReasoningEffort 等字段；provider 未知时生成 fallback policy/warning。

reasoning metadata 缺失时不得根据模型名称无提示推断为已支持。

# 10. Headers、凭据与网络安全

## 10.1 Credential policy

首选 Pi /login、auth store 或 provider-native auth。

其次使用 $ENV_VAR、${ENV_VAR} 或受信任的 !command 引用。

literal API key 必须警告，默认不得持久化；若显式允许，所有输出、错误和 plan 必须脱敏。

API key、Authorization、OAuth、cookie、secret headers 永远是 user-owned。

migration 不复制 credential 或 secret header。

cache 和 policy 文件不得保存解析后的 secret value。

## 10.2 Header 检查

可以报告 provider/model headers 是否存在、required header 名是否缺失、同名值是否冲突。

不得输出 header value。

不得自动生成 secret value。

非敏感默认 header 也必须经过 allowlist 和明确来源验证。

provider-level 与 model-level 同名冲突只报告，保持用户值。

## 10.3 Endpoint 检查

默认 endpoint 检查仅做静态比较和 URL 结构验证。主动 connectivity/protocol probe 必须 opt-in，并防止 SSRF：限制 scheme、redirect、credential forwarding、本地/私网地址策略和响应大小。不得向用户自定义 endpoint 自动发送 models.dev 或其他 provider 的凭据。

# 11. 命令合同

/model-doctor add <provider-or-url> [model] [--api-key <reference>] [--dry-run] [--yes]
/model-doctor list [provider]
/model-doctor check [provider/model]
/model-doctor fix [provider/model] [--dry-run] [--yes]
/model-doctor remove <provider/model> [--dry-run] [--yes]
/model-doctor refresh [--force] [--dry-run]
/model-doctor migrate <provider/model> [--to <provider/model>] [--dry-run] [--yes] [--remove-source]
/model-doctor help

## 11.1 全局授权规则

UI mutation：必须显示 secret-safe plan，并使用确认对话框。

Headless mutation：默认拒绝，只有显式 --yes 才允许写入。

--dry-run 优先级高于 --yes：不写 models.json、不创建 backup、不持久化 cache、不改变永久 runtime 状态。

取消必须报告 not-persisted，不应声称失败后已应用。

未知 flag/子命令必须返回 usage error，不得忽略。

## 11.2 add

未指定 model：UI 显示 candidates；headless 返回 selection-required。

生成 proposal 时显示来源、匹配依据、adapter resolution 和需要用户处理的凭据/header。

不允许通过 --yes 静默接受 ambiguous model。

## 11.3 check

check 应优先完成纯本地结构、所有权、headers-presence 和 metadata-version 检查；网络/catalog 不可用时仍返回这些本地 findings。

catalog 相关检查在 stale cache 下继续执行并附 warning；无 catalog 时只省略远程比较，不得把整体 check 误报为成功。

## 11.4 fix

无 target 表示 fix-all；有 target 必须是精确 provider/model。

仅修复 doctor-owned 且确定性的字段。

deprecated、ambiguous、user-owned conflict 和 advisory capability 不自动修复。

## 11.5 remove

必须精确匹配 provider/model。

默认只移除模型；只有 provider 为空、由 Doctor 管理且没有用户字段时才可删除 provider。

## 11.6 refresh

刷新 catalog 后必须检查当前 models.json，并输出 catalog 状态、findings 摘要和 repairable 数量。

不得自动修复 models.json。

refresh --dry-run 不持久化任何 cache；正常 refresh 可以持久化经过验证的 catalog/policy cache。

## 11.7 migrate

source 和 destination 必须明确、可解析且不相同。

UI 可选择 destination；headless 必须显式 --to。

目标已存在时必须比较 user-owned fields，目标值优先，并生成 migration-conflict。

保留安全用户字段；不复制 endpoint override、headers、API key、OAuth 或 Authorization。

源模型默认保留；只有 --remove-source 才删除。

deprecated 迁移只能建议，不得自动执行。

必须支持 dry-run、backup、atomic write、runtime activation status 和 rollback 说明。

# 12. Finding、错误与输出合同

## 12.1 稳定错误类型

| 错误码 | 场景 |
| --- | --- |
| invalid-target | 命令目标缺失、格式错误或目标不存在。 |
| invalid-config | models.json 解析/schema 错误。 |
| authorization-required | UI 取消或 headless 未提供 --yes。 |
| selection-required | 候选不唯一或缺少显式 model/destination。 |
| network-unavailable | 网络不可用且需要远程数据。 |
| invalid-catalog | 网络响应或 cache schema 非法。 |
| backup-error | 无法创建 backup。 |
| write-error | temp write/fsync/rename 失败。 |
| concurrent-modification | 确认前后 models.json hash 变化。 |
| migration-conflict | destination 用户字段与 source 不一致。 |

## 12.2 Finding 最小结构

Finding = {
  severity: "error" | "warning" | "info",
  code: string,
  target: string,
  message: string,
  repairable: boolean,
  userOwned?: boolean,
  source?: string,
  confidence?: "high" | "medium" | "low"
}

所有 message、plan、warning、error、backup path 和 nested object 必须经过 secret redaction。不得直接打印 raw Error、request headers 或 credential-resolved provider object。

# 13. 生命周期工作流

## 13.1 Add

input → discovery → deterministic match/candidate selection → metadata resolution → capability grading → proposal → authorization → concurrent-change check → backup → merge/atomic write → runtime activation → verification

## 13.2 Refresh

conditional catalog fetch → validation → cache update/stale fallback → policy resolution → non-mutating full config check → summary

## 13.3 Fix

local validation → catalog/policy resolution → ownership comparison → repair plan → authorization → concurrent-change check → backup → atomic write → runtime verification

## 13.4 Migrate

source validation → destination discovery/selection → protocol & ownership comparison → preservation plan → authorization → concurrent-change check → backup → destination merge → optional source removal → atomic write → runtime verification

# 14. 验收标准

| 编号 | 验收要求 |
| --- | --- |
| A1 | 所有 mutation 使用 read → proposal → authorization → re-read/hash check → backup → atomic write。 |
| A2 | JSON/JSONC 无法解析时拒绝写入，不存在 raw overwrite fallback。 |
| A3 | 未知 top-level/provider/model 字段和无关 provider/model 保持不变。 |
| A4 | 用户修改后的 managed field 被识别为冲突且不覆盖。 |
| A5 | backup 权限安全、命名可冲突避让，write/rename 失败不声称成功。 |
| A6 | 并发修改通过 hash/mtime 检测，旧 plan 不得覆盖新内容。 |
| B1 | add 未指定 model：UI 选择，headless selection-required；不静默选首项。 |
| B2 | ambiguous provider/model 在 add/check/fix/migrate 中均不得自动写入。 |
| B3 | check 覆盖 endpoint、API、model ID、deprecated、limits、cost、reasoning、cache、headers、metadata/policy version。 |
| B4 | 无 catalog 时 check 仍返回本地结构/所有权 findings。 |
| B5 | refresh 输出 catalog 状态、finding 总数/摘要和 repairable 数量，且不写 models.json。 |
| B6 | fix-all 与单模型 fix 均只修改 Doctor 可管理字段。 |
| B7 | migrate 默认保留源，--remove-source 才删除；destination conflict 保留目标值。 |
| C1 | reasoning 覆盖 toggle/effort/budget/adaptive/unknown，未知 provider 有明确 fallback。 |
| C2 | thinkingLevelMap 遵循 omitted/string/null 和 xhigh/max opt-in 语义。 |
| C3 | cache 独立表达 capability/control/pricing/usage/retention/affinity，不以 pricing 代替 support。 |
| C4 | Pi 无法表达的 cache/reasoning 能力为 advisory/unsupported，不宣称运行时已启用。 |
| C5 | PolicyCatalog 有 schemaVersion，非法/旧 policy 安全失效并重新生成。 |
| D1 | fresh cache local-first；forced refresh 支持 ETag/Last-Modified/304。 |
| D2 | stale + network failure 使用有效旧 cache 并 warning；invalid payload 不覆盖旧 cache。 |
| D3 | refresh --dry-run、add/fix/migrate dry-run 不写 config、backup 或 cache。 |
| D4 | background refresh 可关闭、shutdown 停止、失败仅 warning、永不写 models.json。 |
| E1 | UI mutation 可取消且无副作用；headless mutation 无 --yes 默认拒绝。 |
| E2 | API key、headers、Authorization、OAuth、cookie 在所有输出中脱敏。 |
| E3 | migration 不复制 secret；cache 不保存 resolved secret。 |
| E4 | 主动 endpoint probe 为 opt-in，并有 SSRF/redirect/credential 安全策略。 |
| F1 | 写入后明确报告 persisted-and-active / reload-required / activation-failed / not-persisted。 |
| F2 | Pi extension 通过真实 runtime/RPC smoke test 注册 /model-doctor。 |
| F3 | typecheck、unit/service/integration tests 和 diff/format checks 全部通过。 |
| F4 | README、命令 help、backend contract 与实际行为一致。 |

# 15. 自动化测试矩阵

| 层级 | 必须覆盖 |
| --- | --- |
| Parser/command | quoted args、unknown flags、help、dry-run、yes、migrate destination、selection-required。 |
| JSON boundary | JSONC、trailing comma、invalid root/schema、unknown field preservation、metadata stripping。 |
| Persistence | backup collision、permission、backup failure、temp write failure、rename failure、cleanup、concurrent modification。 |
| Cache/network | fresh local、forced refresh、conditional headers、304、timeout、stale fallback、no-cache failure、invalid payload/cache/policy。 |
| Reasoning | toggle、effort、budget min/max、adaptive、unknown fallback、thinking map holes、xhigh/max。 |
| Cache engine | prompt/context/KV 独立信号、control vs pricing、各 adapter、advisory unsupported。 |
| Service | list/check/fix/fix-all/refresh/add/remove/migrate、deprecated、headers、metadata/policy version、ambiguous match。 |
| Authorization | UI confirm/cancel、headless reject、--yes success、dry-run precedence。 |
| Secrets | nested headers、URL query secret、raw Error、migration warning、plan before/after redaction。 |
| Integration | 通过真实 Pi extension loader/RPC get_commands 验证注册，无网络和 secret 输出。 |
| Runtime activation | 写入后 active/reload-required/activation-failed 状态。 |

# 16. Definition of Done

本文所有“必须/不得”要求均有实现或明确的 out-of-scope 记录。

每条验收标准至少有一个自动化测试或可重复的集成验证。

生产代码无已知 TODO/FIXME、secret logging 或为绕过类型系统引入的 unsafe any。

所有写操作具有 backup、atomic write、并发冲突保护和 typed error。

dry-run 对 config、backup、cache 和永久 runtime 状态均无副作用。

文档明确当前 Pi SDK、models.dev schema 和 PolicyCatalog 版本基线。

README、help、backend contract、错误矩阵和实现一致。

typecheck、完整测试、integration smoke 和 diff/format check 通过。

变更已提交；任务和发布记录按项目流程完成。

# 17. 明确的设计决策摘要

| 决策 | 理由 |
| --- | --- |
| Repair 与 recommendation 分离 | 避免把主观“优化”变成自动覆盖。 |
| models.dev 是 catalog 来源而非唯一真相 | 代理、built-in metadata 和用户意图可能更准确。 |
| Pi-expressible 与 advisory capability 分离 | 避免写入 Pi 不消费的伪运行时字段。 |
| field-level snapshot ownership | 安全识别用户在 Doctor 写入后的修改。 |
| 禁止 raw overwrite fallback | 解析失败时安全优先。 |
| 确认后重新读取并比较 hash | 防止多个 Pi session 造成 lost update。 |
| runtime activation 与持久化分层 | 写入文件不等于当前 session 已生效。 |
| 凭据永远 user-owned | 降低 session、plan、backup 和 migration 泄漏风险。 |
| migration 默认保留源 | 提供安全回滚路径。 |

# 18. Out of Scope

自动评测模型质量并选择“最佳模型”。

自动删除 deprecated 或无法匹配的模型。

未经授权向任意 endpoint 发送凭据或主动探测。

实现 Pi 本身不支持的 provider runtime 行为；此类能力只能 advisory 或由独立 native provider extension 实现。

将 literal secret 从一个 provider/model 自动迁移到另一个。

网络推送、PR 创建、发布或部署。